**Projeto de Sistemas de Informação**

**Relatório do sprint 1**

André Costa 52177

Diogo Pinto 52763

Francisco Freire 52177

Francisco Ramalho 53472

João Funenga 53504

Martim Silva 51304

Neste primeiro sprint decidimos implementar 6 das 11 User Stories nos incumbidas a realizar.

Estas foram:

***US1 - Como fotógrafo autenticado na plataforma quero poder fazer upload de uma fotografia para que os utilizadores da plataforma a possam ver.***

***US3 - Como utilizador da plataforma quero poder ter acesso a um link de partilha de uma fotografia para poder enviar esse link aos meus amigos e estes terem acesso imediato à fotografia.***

***US7 - Como utilizador da plataforma quero poder ver as fotografias mais recentes para poder saber quais as novidades na plataforma.***

***US9 - Como fotógrafo autenticado na plataforma quero poder apagar uma fotografia que eu tenha feito upload anteriormente para retirar fotografias que já não queira partilhar.***

***US10 - Como potencial utilizador da plataforma quero poder registar-me na plataforma para poder ter acesso a funções restritas a utilizadores autenticados.***

***US11 - Como utilizador registado na plataforma quero poder autenticar-me na plataforma para poder fazer upload, gostos e favoritos***

Em relação à US1, US3, US10 e US11, conseguimos completar todas as sub-tarefas que a constituíam e todos os problemas menores que foram detetados à medida que fomos completando cada uma destas user stories.

Para a US7, ainda estamos com um bug relativamente ao menu dropdown em que caso usemos o teclado para o abrir, não o é possível fechá-lo caso cliquemos em qualquer sítio do ecrã. Todas as outras sub-tarefas foram concluídas como planeado.

Para a US9, em relação ao perfil o código ainda não está atualizado relativamente à parte estética (análogo ao feed).